| ANÁLISE DE RISCOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE ANÁLISE |  |  |  |  |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |
| ( ) Gestão de Contrato |  |  |  |  |

Obs.: Os dados apresentados abaixo representam apenas modelos que servirão de base para os órgãos municipais detalharem os riscos, as ações preventivas e ações de contingência, observado o objeto de contratação (demanda).

| RISCO 1: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Demora na disponibilização da solução para o Município; não cumprimento dos prazos acordados |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. |  |  |  |
| 2. | Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises |  |  |  |
| 3.. | Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Apoio temporário de servidores na conclusão do processo. |  |  |  |

| RISCO 2: FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivo. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado |  |  |  |
| 2. | Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação. |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Avaliação dos impactos e planejamentos |  |  |  |

| RISCO 3: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE ESTEJA FORA DOS PADRÕES DO AMBIENTE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na implantação da solução ou até mesmo impossibilidade de implantar a solução. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Prever em projeto básico / Termo de Referência item que verse sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir os padrões do ambiente tecnológico do Município. |  |  |  |
| 2. | Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução. |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Requerer da Contratada a entrega de solução que seja aderente aos padrões do ambiente tecnológico do TI. |  |  |  |
| 2. | Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada |  |  |  |
| 3. | Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato. |  |  |  |

| RISCO 4: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar estudo comparativo entre várias soluções de Gestão Acadêmica. |  |  |  |
| 2. | Apresentar estudo para a Gestão. |  |  |  |
| 3. | Solicitar aprovação da proposta da Gestão |  |  |  |
| 4. | Solicitar aprovação da solução pelo Conselho, se necessário. |  |  |  |
| 5. | Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado. |  |  |  |
| 6. | Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | - |  |  | - |

| RISCO 5: NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Não ser possível realizar contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência |  |  |  |
| 2. | Análise para possíveis adequações no Termo de Referência |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e Gestores |  |  |  |

| RISCO 6: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Impossibilidade de contratar a solução |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa. |  |  | Gestor |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. |  |  | Gestor |

| RISCO 7: FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar |  |  |  |
| 2. | Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar |  |  |  |
| 3. | Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Corrigir a especificação técnica |  |  |  |
| 2. | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital |  |  |  |

| RISCO 8: EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na efetivação da contratação ou não contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Sensibilizar Gestão quanto da importância e necessidade da contratação |  |  |  |
| 2. | Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Repriorizar atividades |  |  | Gestores envolvidos |

| RISCO 09: AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Definir cronograma de trabalho |  |  |  |
| 2. | Planejar ausências legais dos servidores |  |  |  |
| 3. | Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos |  |  |  |
| 4. | Designar titulares e substitutos para as atividades |  |  |  |
| 5. | Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento |  |  |  |
| 6. | Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Redistribuir trabalhos |  |  |  |

| RISCO 10: PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado |  |  |  |
| 2. | Realizar pesquisa de preço |  |  |  |
| 3. | Utilizar diversas fontes de preços |  |  |  |
| 4. | Manter a pesquisa de mercado atualizada |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado |  |  |  |
| 2. | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital |  |  |  |

| RISCO 11: DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM TERMOS DE TI E NÃO DE NEGÓCIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Contratação não atender às necessidades de negócio; atraso na solução |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | - |  |  | - |

| RISCO 12: ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS NÃO ALINHADOS À REAL NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Contratação não atender às necessidades de negócio; questionamentos por parte dos interessados; atraso na solução |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação |  |  |  |
| 2. | Justificar os requisitos definidos no Estudo Técnico Preliminar, tendo com base o princípio da motivação. |  |  |  |
| 3. | Definir todos os requisitos relevantes para o atendimento à necessidade da contratação, de forma que seja possível aferir, com a maior exatidão possível, os preços e os prazos inerentes à contratação. |  |  |  |
| 4. | Exigir somente os requisitos indispensáveis para o alcance dos benefícios pretendidos, a fim de maximizar a competitividade |  |  |  |
| 5. | Solicitar requisitos de negócio que estejam efetivamente validados com as áreas finalísticas |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | - |  |  | - |

| RISCO 13: DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS, SERVIÇOS OU LICENÇAS AQUÉM OU ALÉM DO NECESSÁRIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Desperdício de recursos financeiros |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Fundamentar, no Estudo Técnico Preliminar, a estimativa do quantitativo de licenças necessárias para a solução (memorial de cálculo) |  |  |  |
| 2. | Alinhar a aquisição de licenças de software e seus serviços agregados às necessidades do órgão ou entidade para evitar gastos com produtos e serviços não utilizados;" |  |  |  |
| 3. | Fundamentar a necessidade de aquisição de aplicativos |  |  |  |
| 4. | Fundamentar os produtos a serem desenvolvidos |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Diagnosticar a falha no dimensionamento |  |  |  |
| 2. | Redimensionar a necessidade de contratação |  |  |  |
| 3. | Realizar nova contratação para serviços ou licenças adicionais |  |  |  |

| RISCO 14: ESTABELECIMENTO DE PRAZO INEXEQUÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Frustração na área requisitante e na área de TI; prejuízo à credibilidade da área de TI; inviabilidade da contratação. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Renegociar requisitos e prazos com a área requisitante |  |  |  |

| RISCO 15: DEPENDÊNCIA EXCESSIVA COM RELAÇÃO À CONTRATADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Contratada passa a deter o conhecimento dos processos de trabalho e das tecnologias empregadas mais do que o próprio órgão |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Prever no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, bem como os produtos esperados desses procedimentos |  |  |  |
| 2. | Garantir a participação dos fiscais requisitantes e técnicos durante a execução do contrato |  |  |  |
| 3. | Realizar reuniões de ponto de controle com todos os envolvidos |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | - |  |  | - |

| RISCO 16: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na contratação; retrabalho. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instuições |  |  |  |
| 2. | Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparavo realizado |  |  |  |
| 3. | Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle |  |  |  |
| 4. | Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares |  |  |  |
| 5. | Observar as recomendações da PGM |  |  |  |
| 6. | Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório. |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório |  |  |  |
| 2. | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório |  |  |  |
| 3. | Ajuste e republicação do edital |  |  |  |

| RISCO 17: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Divulgar amplamente a licitação |  |  |  |
| 2. | Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço |  |  |  |
| 3. | Convalidar a especificação técnica junto ao mercado |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Republicar o edital |  |  |  |
| 2. | Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços |  |  |  |

| RISCO 18: RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR O CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factiveis para o mercado |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato |  |  |  |
| 2. | Abrir processo de sanção |  |  |  |

| RISCO 19: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Licitação fracassada |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante |  |  |  |
| 2. | Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado. |  |  |  |
| 2. | Negociar o valor com as licitantes |  |  |  |
| 3. | Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável |  |  |  |

| RISCO 20: PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Licitação fracassada |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis. |  |  |  |
| 2. | Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando o o projeto, os requisitos de formação de equipes do TR. |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência |  |  |  |

| RISCO 21: APRESENTAÇÃO DE RECURSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na contratação |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar adequada instrução processual |  |  |  |
| 2. | Realizar boa condução do certame |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não compromedos |  |  |  |

| RISCO 22: ATRASO NO INÍCIO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso na disponibilização da solução |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato. |  |  |  |
| 2. | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço. |  |  |  |

| RISCO 23: FALTA DE PESSOAL PARA A FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes. |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda |  |  |  |

| RISCO 24: QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Indicar servidores capacitados |  |  |  |
| 2. | Prover treinamento aos servidores que serão indicados |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Prover treinamento aos servidores indicados |  |  |  |

| RISCO 25: NECESSIDADE DE MUITA CODIFICAÇÃO OU MUDANÇAS NO CÓDIGO, GERANDO INCOMPATIBILIDADE COM A VERSÃO ORIGINAL DA PLATAFORMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Dificuldade para atualização de novas versões e correção de bugs. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Prever em contrato a obrigatoriedade de se façam o mínimo possível de customizações |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Zelar para que sejam feitas atualizações nos constantes no código, de modo a compatibilizar com a versão original |  |  |  |

| RISCO 26: ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Alteração nos prazos e nos custos esmados |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar |  |  |  |
| 2. | Validar o escopo contratado com a Presidência e Conselho Diretor |  |  |  |
| 3. | Realizar a sensibilização e o acompanhamento do escopo com os interessados |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Realizar gestão de crise |  |  |  |

| RISCO 27: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Não disponibilização da solução desejada. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais |  |  |  |
| 2. | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência |  |  |  |
| 2. | No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada |  |  |  |
| 3. | Realizar pagamento conforme resultado |  |  |  |

| RISCO 28: INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada |  |  |  |
| 2. | Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza |  |  |  |
| 3. | Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal |  |  |  |
| 2. | Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas |  |  |  |
| 3. | Abertura de processo sancionatório |  |  |  |

| RISCO 29: BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Previsão de exigência de experiência profissional |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência |  |  |  |
| 2. | Solicitação de substituição dos profissionais |  |  |  |

| RISCO 30: DESCONFORMIDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Não atendimento às necessidades de negócio |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues |  |  |  |
| 2. | Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos |  |  |  |
| 3. | Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Aplicar glosas e sansões |  |  | Fiscais |

| RISCO 31: PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| Id | Dano |  |  |  |
| 1. | Dano ao erário. |  |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  |  | Responsável |
| 1. | Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega |  |  |  |
| 2. | Estabelecer parâmetros para teste e aceite |  |  |  |
| Id | Ação de Contingência |  |  | Responsável |
| 1. | Aplicar glosas e sansões |  |  |  |

| RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsável(is) |  |  |  |  |